АДМИНИСТРАЦИЯ  СТАРОТИТАРОВСКОГО СЕЛЬСКОГО ПОСЕЛЕНИЯ ТЕМРЮКСКОГО РАЙОНА

## ПОСТАНОВЛЕНИЕ

от   24.02.2011г.                                                      №   13

станица Старотитаровская

Об утверждении плана реализации Генерального плана   Старотитаровского сельского поселения Темрюкского района Краснодарского края сроком на 4 года

В   целях обеспечения реализации проектных решений и достижения утвержденных показателей Генерального плана Старотитаровского сельского поселения Темрюкского района, согласно статье 26 Градостроительного кодекса Российской Федерации, Устава Старотитаровского сельского поселения Темрюкского района п о с т а н о в л я ю:

1. Утвердить план реализации Генерального плана Старотитаровского сельского     поселения      Темрюкского      района      сроком     на      4    года

(приложение).

2. Обеспечить своевременное выполнение мероприятий предусмотренных планом реализации Генерального плана Старотитаровского сельского поселения сроком на 4 года.

3. Ежегодно представлять в Совет Старотитаровского сельского поселения Темрюкского района информацию о ходе выполнения плана реализации Генерального плана Старотитаровского сельского поселения Темрюкского района.

4. Контроль за исполнением настоящего Постановления оставляю за собой.

5. Постановление подлежит официальному обнародованию.

6.Постановление вступает в силу со дня его официального обнародования.

Глава Старотитаровского сельского

Поселения Темрюкского района                                                  В.П.Бондаренко

Приложение

к постановлению администрации Старотитаровского

сельского поселения Темрюкского района

от «24»февраля 2011г. № 13

ПЛАН

реализации Генерального плана Старотитаровского сельского поселения Темрюкского района сроком на четыре года

Раздел 1. Общие положения.

1.1.Генеральный план Старотитаровского сельского поселения утвержден Решением №1211 XLIV сессии IV созыва Совета муниципального образования Темрюкский район от 20 ноября 2009 года.

Генеральный план, определяющий стратегическую перспективу градостроительства, предусматривает преобразование уже освоенных территорий внутри границ станицы Старотитаровская и застройку территорий, свободных в настоящее время от комплексной застройки, пространственное развитие станицы Старотитаровская во взаимосвязи с прилегающими к ней территориями, освоение территорий под жилищное строительство, развитие социальной среды, инженерной и транспортных инфраструктур.

1.2. Настоящий «План реализации Генерального плана Старотитаровского сельского поселения Темрюкского района сроком на четыре года» (далее – План реализации) составлен в соответствии с требованиями Градостроительного Кодекса Российской Федерации (№190-ФЗ от 29.12.2004г.).

1.3 Целью настоящего Плана реализации является определение задач, методов решения и мероприятий по обеспечению реализации утвержденного Генерального плана.

1.4. В Плане реализации содержатся:

- сроки проведения работ по разработке правил землепользования и застройки станицы Старотитаровская;

- сроки подготовки документации по планировке территории для размещения объектов капитального строительства местного значения, на основании которой определяются или уточняются границы земельных участков для размещения таких объектов;

- сроки подготовки проектной документации и сроки строительства объектов капитального строительства местного значения (раздел II, табл.I, пункт 3);

- источники финансирования Плана реализации.

1.5. Сроки реализации Генерального плана.

В соответствии с Генеральным планом и настоящим Планом реализации определен расчетный срок с 2011 по 2014 годы включительно.

Раздел 2. Перечень мероприятий Плана реализации.

Перечень первоочередных мероприятий включает задачи, мероприятия и проекты со сроками исполнения в ближайшие четыре года.

| № п/п | Наименование мероприятия | Исполнитель | Срок исполнения |
| --- | --- | --- | --- |
| 1. | Формирование комиссии по подготовке правил землепользования и застройки | Начальник отдела по архитектурно-градостроительной деятельности и земельным отношениям Цокуренко Т.В. | Февраль-март 2011 года |
| 2. | Разработка проекта правил землепользования и застройки, проведение публичных слушаний и вынесение на утверждение | Комиссия по подготовке правил землепользования и застройки | I – IV кв. 2011 года |
| 3. | Реализация краевой инвестиционной программы по строительству газопроводов высокого давления на территории Старотитаровского сельского поселения | Отдел по архитектурно-градостроительной деятельности и земельным отношениям, инженер по газификации администрации Старотитаровского сельского поселения Бурлак А.В. | При поступлении средств на программу газификации из краевого бюджета |
| 4. | Оказание населению услуг в области градостроительной деятельности с целью застройки территорий ранее не освоенных жилищным строительством и развития уже застроенных территорий | Отдел по архитектурно-градостроительной деятельности и земельным отношениям | Ежегодно |
| 5. | Реализация программы осушения подтопляемых территорий Старотитаровского сельского поселения (расчистка урочища «Бакай») | Отдел по архитектурно-градостроительной деятельности и земельным отношениям | При поступлении средств на программу из федерального бюджета |
| 6. | Устройство уличного освещения Улица Садовая от пер. Пионерский до пер. Школьный; улица Железнодорожная от пер. Горького до пер. Крылова.жная от пер.Горького до пер. а до пер. Улица Садовая от пер. Школьный до пер. Крылова. Улица Коммунистическая от пер. Крылова до пер. Зеленый; улица Ростовская от пер. Крылова, до пер. Зеленый. Улица Садовая от пер. Лермонтова до пер. Октябрьский; Переулок Совхозный от ул. Садовая до ул. Верхняя | Заместитель главы Старотитаровского сельского поселения Василенко В.Г. | 2011 год 2012 год 2013 год 2014 год |
| 7. | Ремонт асфальтового покрытия Улица Широкая от пер. Пионерский до пер. Первомайский. Переулок Крылова от ул. Садовая до ул. Широкая. Переулок Лермонтова от ул. Садовая до ул. Широкая. Переулок Степной от ул. Ленина до ул. Широкая. | Заместитель главы Старотитаровского сельского поселения Василенко В.Г. | 2011 год 2012 год 2013 год 2014 год |
| 8. | Привлечение инвестора и строительство культурно-развлекательного центра в станице Старотитаровская | Отдел по архитектурно-градостроительной деятельности и земельным отношениям | 2011-2014гг. |
| 9. | Привлечение инвесторов и строительство объектов социальной инфраструктуры (аптека в южной зоне станицы Старотитаровская, магазины, кафе) | Отдел по архитектурно-градостроительной деятельности и земельным отношениям | Ежегодно, при наличии инвесторов |
| 10. | Строительство площадки для проведения массовых мероприятий станицы Старотитаровская по пер. Ильича | Заместитель главы Старотитаровского сельского поселения Василенко В.Г., отдел по архитектурно-градостроительной деятельности и земельным отношениям | 2011 год |
| 11. | Строительство площадки для проведения массовых мероприятий станицы Старотитаровская по ул. Ленина | Заместитель главы Старотитаровского сельского поселения Василенко В.Г., отдел по архитектурно-градостроительной деятельности и земельным отношениям | 2012 год |

Раздел 3. Порядок управления и контроля за выполнением Плана.

Отдел по архитектурно-градостроительной деятельности и земельным отношениям администрации Старотитаровского сельского поселения осуществляет мониторинг и координацию работ по выполнению планируемых мероприятий, анализирует результаты и ежегодно готовит доклад  Главе   Старотитаровского   сельского   поселения  о ходе реализации

Генерального плана, вносит предложения о внесении изменений в План, а также при необходимости, предлагает внести изменения в Генеральный план.

Предусматривается финансирование из краевого бюджета на программу газификации, из федерального бюджета на проект осушения и привлечение внебюджетных средств на другие программы. Контроль за использованием бюджетных средств осуществляется в соответствии с Положением о бюджетном процессе Старотитаровского сельского поселения.

Глава Старотитаровского сельского

поселения Темрюкского района                                                В.П.Бондаренко